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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  11

от «20 » мая 2021 г.             			      	             с. Красный Партизан

 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Краснопартизанского СМО РК на 2021-2023 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом Краснопартизанского СМО РК, 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ:


     1.Утвердить муниципальную целевую программу  "Благоустройство территории Краснопартизанского СМО РК на 2021-2023 годы" (далее - Программа) согласно приложению.
 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой Программы мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Краснопартизанского СМО РК
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Краснопартизанского СМО РК.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



	Глава (ахлачи)
Краснопартизанского сельского 
муниципального образования 
Республики Калмыкия
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                                                                                          Приложение к постановлению
                                                               Администрации 
 Краснопартизанского СМО РК 
№ 11 от 20 мая 2021 г


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СМО РК НА 2021-2023 ГОДЫ "

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование Программы
	Муниципальная программа Краснопартизанского СМО РК "Благоустройство территории Краснопартизанского СМО РК на 2021-2023 годы" (далее - Программа)

	Основание для разработки программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
- Устав Краснопартизанского СМО РК
- Решение собрания депутатов Краснопартизанского СМО РК от 18.02.14 N5 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского СМО РК" 

	Муниципальный заказчик Программы
	Администрация Краснопартизанского СМО РК

	Администратор Программы
	Администрация Краснопартизанского СМО РК

	Исполнители  мероприятий
 Программы:

	Администрация Краснопартизанского СМО РК, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов

	Основные цели Программы
	- Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования "Краснопартизанского СМО РК"
- Повышение уровня внешнего благоустройства населённых пунктов территории Краснопартизанского СМО РК.
- Совершенствование эстетического вида Краснопартизанского СМО РК, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды
- активизации работ по благоустройству территории сельского муниципального образования в границах населённых пунктов, 
- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий
- повышение общего уровня благоустройства сельского муниципального образования;

	Основные задачи Программы
	- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского муниципального образования.
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.


	Сроки реализации Программы
	2021-2023 годы

	Объемы и источники финансирования
Программы
	Общий объем финансирования Программы составляет: в 2021-2023 годах 1 652, 13900- рублей, в том числе:
средства местного бюджета —395,6417  руб
в том числе
2021 год - 0  руб.
2022 год —395,6417 руб.
2023 год — 0 руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2023 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Республиканских законов о Республиканском бюджете и бюджете Краснопартизанского СМО РК на 2022-2024 годы

	Структура Программы, перечень подпрограмм, перечень основных направлений и мероприятий Программы
	Паспорт муниципальной программы Краснопартизанского СМО РК "Благоустройство территории Краснопартизанского СМО РК".
Программа включает следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников».
 2. Подпрограмма «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 
площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья»




I. Правовое обоснование решения проблем муниципальной программой.
II. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа.
2.1. Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников
 2.2.  Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья

III. Цель и задачи программы.
IV. Срок выполнения программы.
V. Система программных мероприятий.
VI. Финансовое обеспечение программных мероприятий.
VII. Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы.
VIII. Организация управления программой.
Приложение. Система мероприятий муниципальной программы Краснопартизанского  СМО РК "Благоустройство территории Краснопартизанского СМО РК ".

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	- Улучшение состояния территории муниципального образования "Краснопартизанского СМО РК"
- Создание условий для работы и отдыха жителей сельского муниципального образования.
- Улучшение состояния территорий муниципального образования "Краснопартизанского СМО РК "
- Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования "Краснопартизанского СМО РК"
- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского муниципального образования;
- Благоустроенность населённых пунктов сельского муниципального образования;

	Система организации контроля за исполнением программы
	Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется администрацией Краснопартизанского СМО РК, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и республиканским законодательством.
Администрация Краснопартизанского СМО РК несёт ответственность за решение задач путем реализации программы.
Отчеты о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются администрацией Краснопартизанского СМО РК.



Раздел 1. "Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Краснопартизанского СМО РК".
Необходимое условие успешного развития экономики сельского муниципального образования и улучшения условий жизни населения
В настоящее время население сельского муниципального образования составляет 320 чел. В последние годы в Краснопартизанском СМО РК проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории сельского муниципального образования имеется ряд проблем.
Благоустройство многих населённых пунктов сельского муниципального образования не отвечает современным требованиям.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, благоустройство  улиц сельского муниципального образования.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Краснопартизанского СМО РК с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов сельского муниципального образования.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.
Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов сельского муниципального образования необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства состояния населённых пунктов сельского муниципального образования, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. "Цели, задачи и основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы"
2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населённых пунктов
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве сельского муниципального образования. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.
2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населённых пунктов
В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Краснопартизанского СМО РК. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.
Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населённых пунктов.
2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства
2.3.1.. Благоустройство населённых пунктов территории Краснопартизанского СМО РК
Благоустройство Краснопартизанского СМО РК включает в себя- сохранение  и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников,  детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.
В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.
2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населённого пункта
Одной из проблем благоустройства населённого пункта является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населённых пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.
В течение 2020-2022 годов необходимо организовать и провести:
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: "За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий" с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории населённого пункта территории Краснопартизанского СМО РК:
- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования "Краснопартизанского СМО РК", эстетического вида сельского муниципального образования, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов территории Краснопартизанского СМО РК;
- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
- повышение общего уровня благоустройства сельского муниципального образования;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского муниципального образования;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- вовлечение жителей сельского муниципального образования в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.
Раздел 3. "Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщённая характеристика основных мероприятий"
Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по её отдельным подпрограммам.
Программа включает следующие подпрограммы, которые являются составной частью муниципальной программы:
1. Подпрограмма "«Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок»
2. Подпрограмма «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья»

Раздел 4. "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы".
Общий объем финансирования Программы составляет: в 2021-2023 годах - 1 652, 13900 руб., в том числе:
средства местного бюджета --  395,64170 руб
в том числе
2021 год - 0 руб, 2222 год — 395,64170 руб, 2023 год —0 руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2023 годов, могут быть уточнены при формировании проектов республиканских законов о республиканском  бюджете на 2021-2023г.г.
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - администрация Краснопартизанского СМО РК.
Муниципальный Заказчик Программы несёт ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объёмы их финансирования.
Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объёмам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия республиканского  и местного бюджетов и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчётной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчётов о ходе реализации Программы.
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.
Распределение объёмов финансирования, указанных в приложении к настоящей Программе осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Краснопартизанского СМО РК.
Исполнитель Программы - администрация Краснопартизанского СМО РК:
- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объёме фактически произведённых расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;
- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;


Раздел 5. "Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной программы"
Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Краснопартизанского СМО РК
Участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании мероприятий программы, достижению основных целей и задач программы, участвуют в софинансировании, в соответствии с заключёнными договорённостями, разрабатывают и реализуют на территории сельского муниципального образования муниципальную программу Краснопартизанского СМО РК "Благоустройство территории Краснопартизанского СМО РК".
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ исполнитель муниципальной программы предоставляет в администрацию Краснопартизанского СМО РК:
5.1. отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом;
5.2. отчёт об исполнении плана реализации по итогам за год - до 1 марта года, следующего за отчётным.
Требования к отчёту об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.
Годовой отчёт должен содержать:
5.2.1. конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;
5.2.2. перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
5.2.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
5.2.4. данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;
5.2.5. сведения о достижении муниципальной программы;
5.2.6. информацию о внесённых ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу;
5.2.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;
5.2.8. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период).
5.3. Информацию, необходимую для подготовки отчётов об исполнении плана реализации и отчёта о реализации муниципальной программы по итогам года (с учётом информации, представленной участниками муниципальной программы); копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
5.4. план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содержит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
Исполнители программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках действующего законодательства.

Перечень
мероприятий по реализации муниципальной программы Краснопартизанского СМО РК
"Благоустройство территории Краснопартизанского СМО РК"

	N п/п
	Раздел
	Исполнители
	Срок исполнения
	Источник финансирования.
	2021 г
(руб.)
	2022 г
(руб.)
	2023 г
(руб.)

	1
	Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников
	Администрация
Краснопартизанского
сельского муниципального образованияРеспублики Калмыкия
	ежегодно
	Бюджет сельского муниципального образования
	0
	174,33210
	0

	2.
	Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 
площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Администрация
Краснопартизанского
сельского муниципального образованияРеспублики Калмыкия
	ежегодно
	Бюджет сельского сельского муниципального образования
	0
	221,30860
	0

	
	
ВСЕГО:
	
	
	
	0
	395.641.7
	0


Перечень целевых показателей Программы

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей
	Ожидаемый результат

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	

	1
	Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников
	
%
	
100
	
100
	
100
	Создание комфортных условий жизни в сельской местности, активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий

	2
	Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 
площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	
%
	
100
	
100
	
100
	Создание комфортных условий жизни в сельской местности, активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий




Подпрограмма 1

«Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников»
Паспорт Подпрограммы 
общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий 
в 2022 году
_Республика Калмыкия _
(наименование субъекта Российской Федерации)

Общая характеристика проекта

	Направление реализации проекта[footnoteRef:1] [1: 	 В соответствии с приложением № 7 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»] 

	Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников

	Наименование проекта, адрес или описание местоположения
	Сохранение памятника «Воину – Освободителю» в с. Красный Партизан Яшалтинского района Республики Калмыкия.
Объект: Памятник.

	Информация о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство
	Земельные участки принадлежат Администрации Краснопартизанского СМО РК,  находится в границах с.Красный Партизан

	Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)
	Да

	Цель и задачи проекта
	Создание комфортных условий жизни в сельской местности, активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий


	Инициатор проекта 
	Администрация Краснопартизанского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, собрание депутатов Краснопартизанского СМО РК, инициативная группа граждан.

	Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)
	5 месяцев

	Дата начала реализации проекта
	01.04.2022 

	Дата окончания реализации проекта
	01.09.2022

	Общие расходы по проекту, тыс. рублей:
	747, 77700

	    в том числе за счет средств:
	х

	федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (не превышающий 2 млн. рублей и не более 70% от общих расходов)
	523,44490

	местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета
	174,33210

	     внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан, (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное) и (или) вклад индивидуальных  предпринимателей  и юридических лиц
	50,00000




Целевая группа:
	Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек

	60

	Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек

	320

	Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов
	100%




                                      II. Описание проекта 
2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества.
В с.Красный Партизан Яшалтинского района Республики Калмыкия зарегистрированно  320 человек, из них дети до 17 лет – 135 ч от 18 до 65 лет 160 ч. Данные о количестве жителей с.Красный Партизан взяты из федеральной службы государственной статистики.
[bookmark: _GoBack]Создание, сохранение памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне, остаётся делом народным, отношение людей, государства к таким сооружениям показывает их духовный уровень и культуру. Благоустройство территории  Памятника будет способствовать возможности применения разнообразных форм проведения культурно – массовых, торжественных  мероприятий связанных  с памятными датами Великой Отечественной Войны и чествованием памяти ее участников.                                                 
Целью данного проекта является сохранение  памяти о тех славных страницах нашей истории, чтобы она была неотъемлемым атрибутом, условием нашей повседневной жизни, чтобы знания о подвигах наших земляков, о роли нашей страны в ходе Второй мировой войны передавались из поколения в поколение, воспитание у подрастающего молодого поколения патриотического долга, ответственности, а также бережного отношения к историческому прошлому.
Реализация проекта будет способствовать сохранению социальной жизни в селе и развитию его культурного наследия. 
                                       Ожидаемые результаты: 
Реализация проекта позволит провести благоустройство территории Краснопартизанского СМО РК, что  играет очень важную роль для сельских жителей села.
В результате реализации проекта по благоустройству территории Краснопартизанского СМО РК: 
Во-первых, окажется положительное влияние на воспитание у подрастающего поколения патриотизма и чувства любви к Родине, своему народу, чувства гордости за свою малую Родину, это воспитание Гражданина и Защитника Отечества.
Во-вторых, мы сохраним историческую память о подвиге земляков-участников  ВОВ, которая будет передаваться из поколения в поколение.
В- третьих, будет благоустроена  территория в центре села, улучшится экологическая обстановка и облик села, будут  созданы условия для развития самосознания и ответственности за окружающую среду у населения. Привлечение большого количества детей и подростков к участию в общественной жизни села будет способствовать отвлечению молодых людей от вредных привычек, приобщению их к полезной деятельности.
В - четвертых, применение новых форм культурно массовых мероприятий позволит   разнообразить культурно - досуговую деятельность и поднять на новый уровень, а Митинг  на 9 мая на территории сквера  станет для Краснопартизанцев неотъемлемой частью празднования Великой Победы. 
  Реализация проекта должна изменить сознание людей о возможности поддерживать, беречь и улучшать  эстетическое состояния территории села. 
               Целевая группа, на которую рассчитан проект(программа):
       Проект по созданию комфортных условий жизни в сельской местности,  рассчитан на все возрастные группы населения и гостей села, т.к дает возможность применения новых форм культурно массовых мероприятий, которая позволит   разнообразить культурно - досуговую деятельность и поднять на новый уровень, а Митинг  на 9 мая на территории сквера  станет для Краснопартизанцев неотъемлемой частью празднования Великой Победы.

Ожидаемый экономический эффект для бюджета поселения будет достигнут за счет, следующих показателей:
- увеличение объёмов финансовых вложений в благоустройство территории сельского поселения в расчёте на 1 жителя.
Реализация данного проекта позволит значительно повысить уровень комфортного состояния села, что отразится на всем его облике.     

                       В дальнейшее развитие проекта входит:
- проводить мероприятия, связанные с Днем Победы в Великой Отечественной войне, а также проводить мероприятия направленные на формирование духовно-нравственного  отношения, сопричастности к подвигу страны и родного края.
- привлекать население и организации в мероприятия по благоустройству территорию у памятника «Воину-Освободителю»;
- продолжать развивать и укреплять традиции патриотического воспитания молодежи, 
- Озеленение площадки и территории у памятника «Воину –Освободителю»
- установка урн для мусора
 Администрация  обеспечивает решение этих вопросов исходя из интересов населения, После завершения работ по реализации проекта необходимо предусмотреть ежегодное финансирование на содержание:
           1. Зеленых насаждений.
 2. покупку урн для мусора

2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

	Наименование мероприятия (указываются только те мероприятия, которые реализуются в рамках проекта)
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель

	Подготовительные работы: 
(проектные, изыскательские)
	01.04.2022-01.05.2022
	Администрация Краснопартизанского СМО

	
	
	

	Ремонтно-строительные работы: (подготовка территории, организация видео наблюдения, освещения, реставрация памятника, приобретение декораций).
	01.05.2022-01.08.2022
	Администрация Краснопартизанского СМО

	
	
	

	
	
	

	Прочая деятельность (указать наименование): организация работ по благоустройству территории у памятника «Воину-Освободителю».
	01.08.2022-01.09.2022
	Администрация Краснопартизанского СМО

	
	
	



                                 III. Смета расходов по проекту 
                                         
	Статьи сметы
(подробно)
	Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс. рублей  
	Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), 
тыс. рублей
	Общие расходы по проекту, тыс. рублей

	
Организация видеонаблюдения, освещения, реставрация памятника "Воина -Освободителя"  в том числе приобретение декораций для оформления праздничных мероприятий посвященных Дню Победы.  

	523,44490
	224,33210
	747, 77700

	ИТОГО
	523,44490
	224,33210
	747, 77700



















Подпрограмма 1


"Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 
площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья"

Паспорт Подпрограммы 
общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий 
в 2022 году
_Республика Калмыкия _
(наименование субъекта Российской Федерации)


                                                    Общая характеристика проекта

	Направление реализации проекта[footnoteRef:2] [2: 	 В соответствии с приложением № 7 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»] 

	Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	Наименование проекта, адрес или описание местоположения
	Обустройство детской игровой площадки по ул.Центральной в с.Красный Партизан Яшалтинского района Республики Калмыкия.

	Информация о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство
	Земельные участки, государственная собственность на который не разграничена, находится в границах с.Красный Партизан

	Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)
	Да

	Цель и задачи проекта
	Создание комфортных условий жизни в сельской местности, активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий

	Инициатор проекта 
	Администрация Красный Партизан СМО РК, собрание депутатов Краснопартизанского СМО РК, инициативная группа граждан.

	Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)
	6

	Дата начала реализации проекта
	01.03.2022

	Дата окончания реализации проекта
	20.09.2022

	Общие расходы по проекту, тыс. рублей:
	904362

	    в том числе за счет средств:
	х

	федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (не превышающий 2 млн. рублей и не более 70% от общих расходов)
	633,05340

	местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета
	221,30860

	     внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан, (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное) и (или) вклад индивидуальных  предпринимателей  и юридических лиц
	50,00000


Целевая группа:
	Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек

	60

	Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек

	
320

	Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов
	100


                            
                       II. Описание проекта 
2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества
В с.Красный Партизан Яшалтинского района Республики Калмыкия зарегистрировано  320 человек, из них дети до 17 лет – 135 ч от 18 до 65 лет 160 ч. Данные о количестве жителей с.Красный Партизан взяты из федеральной службы государственной статистики.
Здоровье детей, молодежи, взрослого населения, вовлеченность их в спорт и к здоровому образу жизни это приоритет сегодняшней государственной политики. Отсутствие спортивной игровой площадки негативно сказывается  на досуге детей, молодежи и взрослого населения. Спорт способен заменить вредные привычки табакокурения, алкоголизма и наркомании, избавить от ассоциативного проведения досуга (круглосуточный просмотр  ТВ, чрезмерное увлечение компьютерными видеоиграми), привить полезные навыки увлечения спортом, закалить характер через дисциплину. Спортивно игровая площадка в с. Красный Партизан Яшалтинского района Республики Калмыкия – это социально значимый проект местного уровня. Основной целью которого является обеспечение досуга детей, молодежи и взрослого населения, формирование  здорового образа жизни, общения со сверстниками и взрослого населения между собой. На собрании жителей  с.Красный Партизан  единогласно принято решение  о необходимости детской игровой (спортивной ) площадки, что подтверждает высокую степень важности решение данного вопроса для жителей с.Красный Партизан.
Проблема отсутствия места для полезного время препровождения детей возникла у жителей села Красный Партизан. Молодые родители, проживающие на улице Молодежная, Центральная, Новая, Степная  запереживали, не куда пойти со своими малышами погулять. Сложные ситуации население решает сообща, ежегодно люди благоустраивают придомовые территории, выходят на субботники.
           Площадка позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их здоровью.
           Самое ценное и важное в нашей жизни – это дети и их здоровье. Исходя из медицинского исследования, проводимого в последние годы, видно, что особую тревогу вызывает здоровье детей. (50% младших школьников страдают хроническими и простудными заболеваниями, у многих детей выявлено нарушение осанки и пониженное зрение, у детей наблюдаются отклонения в психическом развитии, неврозы). Медицинские исследования показали, что причиной многих заболеваний является “двигательный дефицит”. В современных условиях страдают от гиподинамии даже пятилетние дети. Младшие школьники большую часть дня проводят за партой в школе. Мы чаще свободное время проводим у телевизора и компьютера, компьютерные игры привлекают больше, чем прогулки, подвижные и спортивно-массовые игры на свежем воздухе.
       Изучив причины ухудшения здоровья детей, было принято решение о благоустройстве детской площадки.
       Площадка позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их здоровью, направленных на создание благоприятной среды, ориентированной на сбережение здоровья и обеспечивающей здоровый образ жизни школьников.
                                       Ожидаемые результаты: 

Реализация проекта позволит провести благоустройство территории Краснопартизанского СМО РК, что  играет очень важную роль для сельских жителей села.
        Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями села и органами самоуправления. Эффективность проекта несомненна: 
•	каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться;
•	организация досуга детей;
•	мы берем курс на массовость, на общую заинтересованность детей и взрослых;
•	привлечение детей из неблагополучных семей;
•	привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей;
•	повышение групповой слаженности и коллективизма среди детей младшего школьного и дошкольного возраста;
•	подготовка, планирование, реализация проекта должны помочь детям реализовать свои творческие способности, научить планировать свои действия, аргументировать, рефлексировать, вырабатывать активную жизненную позицию;
•	строительство площадки должно способствовать объединению родителей, педагогов, привлечь внимание общественности к проектной деятельности.

               Целевая группа, на которую рассчитан проект(программа):

       Проект по созданию комфортных условий жизни в сельской местности,  рассчитан на все возрастные группы населения и гостей села, т.к дает возможность при любых погодных условиях  играть на детской площадке и заниматься спортом, проводить соревнования и дружеские встречи.
В результате реализации проекта будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект:
- повыситься уровень комфортности жизни населения, путем достижение качественного и количественного состояния зоны отдыха населения, соответствующих санитарно-гигиеническим, рекреационным и эстетическим функциям; 
- приведение территории в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства;
Ожидаемый экономический эффект для бюджета поселения будет достигнут за счет следующий показателей:
- увеличение объёмов финансовых вложений в благоустройство территории сельского поселения в расчёте на 1 жителя.
Реализация данного проекта позволит значительно повысить уровень комфортного состояния села, что отразится на всем его облике.     

                       В дальнейшее развитие проекта входит:

После завершения финансирования проекта и обустройства площадки администрация Краснопартизанского сельского муниципального образования Республики Калмыкия планирует ввести в штатное расписание рабочую  единицу, что бы в дальнейшем содержать оборудование, территорию  в чистоте. Администрация  обеспечивает решение этих вопросов исходя из интересов населения. После завершения работ по реализации проекта необходимо предусмотреть ежегодное финансирование на содержание и уход  детских и спортивных игровых площадок.
          
2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

	Наименование мероприятия (указываются только те мероприятия, которые реализуются в рамках проекта)
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель

	Ремонтно-строительные работы: 
	
	

	Строительные работы: установка и монтаж освещения, видеонаблюдения, ограждения, уличного игрового оборудования.
	01.06-20.09.2022 г
	Администрация Краснопартизанского СМО РК

	Приобретение оборудования (описать подробно): приобретение  материалов для уличного освещения, видеонаблюдения, приобретение ограждения, приобретение уличного игрового оборудования.
	01.06-20.09.2022 г
	Администрация Краснопартизанского СМО РК

	Прочая деятельность (указать наименование): организация проведения работ по благоустройству территории
	01.06-20.09.2022 г
	Администрация Краснопартизанского СМО РК

	Сдача объекта в эксплуатацию
	20.08-20.09.2022 г
	Администрация Краснопартизанского СМО РК



                      III. Смета расходов по проекту 
                                         
	Статьи сметы
(подробно)
	Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс. рублей  
	Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), 
тыс. рублей
	Общие расходы по проекту, тыс. рублей

	Организация и монтаж видео наблюдения, освещения на территории детской спортивной игровой площадки. Создание и обустройство зоны отдыха,  детской игровой площадки.
	633,05340
	271,30960
	904,36200

	Итого:
	633,05340
	271,30960
	904,36200
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